|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巨鹿县生态环境分局绩效目标自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 巨鹿县2021年农村生活污水治理项目 | | | 项目负责人及电话 | | 刘跃峰 4321333 | | | |
| 主管部门 | | | 邢台市生态环境局巨鹿县分局 | | | 实施单位 | | 邢台市生态环境局巨鹿县分局 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1630.77万元 | | 1630.517812　万元 | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1630.77万元 | | 1630.517812　万元 | | | - |  | - |
| 其他资金 |  | |  | | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 完成21个农村生活污水治理设施建设，改善乡村排污基础设施，营造良好人居环境 | | | | | 已于10月底完成项目建设，总共建设设施1050套，群众满意度达90%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  (60分) | 数量指标 | 建设分散式设施1050套 | | 20 | 1050 | 1050 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 建成后人居环境提升率≥30% | | 15 | ≥30% | ＞30% | | 15 |  | |
| 时效指标 | 2021年底 | | 15 | 12月底 | 8月底 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 小型污水处理设施投入成本 | | 10 | 1630.77万元 | 1630.517812　万元 | | 10 |  | |
| …… |  | |  |  |  | |  |  | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续提高人居环境质量≥40% | | 30 | ≥40% | ＞40% | | 30 |  | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 调查人群中满意和较满意人群占比≥90% | | 10 | ≥90% | ＞90% | | 9 | 因村内胡同硬化施工，个别村民反映埋设的管道被压坏，目前已重新更换管道。 | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | | **99** |  | |