|  |
| --- |
| **巨鹿县生态环境分局绩效目标自评表**（2021年度） |
| 项目名称 | 巨鹿县2021年农村生活污水治理项目　 | 项目负责人及电话 | 刘跃峰 4321333　 |
| 主管部门 | 邢台市生态环境局巨鹿县分局 | 实施单位 | 邢台市生态环境局巨鹿县分局　 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1630.77万元 | 1630.517812　万元 | 10 | 　100% | 　10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1630.77万元 | 　1630.517812　万元 | - | 　 | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 　完成21个农村生活污水治理设施建设，改善乡村排污基础设施，营造良好人居环境 | 　已于10月底完成项目建设，总共建设设施1050套，群众满意度达90%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(60分) | 数量指标 | 建设分散式设施1050套　 | 20 | 1050　 | 　1050 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 建成后人居环境提升率≥30% | 15 | ≥30%　 | ＞30% | 15　 | 　 |
| 时效指标 | 2021年底　 | 15 | 12月底　 | 8月底 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 小型污水处理设施投入成本 | 10 | 1630.77万元　 | 1630.517812　万元 | 　10 | 　 |
| …… | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　可持续提高人居环境质量≥40% | 30 | 　≥40% | 　＞40% | 　30 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 调查人群中满意和较满意人群占比≥90% | 10 | 　≥90% | 　＞90% | 9 | 因村内胡同硬化施工，个别村民反映埋设的管道被压坏，目前已重新更换管道。　 |
| **总分** | **100** |  | **99** | 　 |