附件3

巨鹿县县级以下英雄烈士纪念设施整修工程

项目重点自评绩效报告

项 目 名 称：县级以下英雄烈士纪念设施整修工程项目

项目实施单位：：     巨鹿县退役军人事务局

项目总金额：                            105.4万元

评 价 年 度：                            2022年度

评价组组长：                 刘献慧

评价组成员：     张少辉     潘雷      卢晓娟

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巨鹿县县级以下英雄烈士纪念设施整修工程项目的项目实施单位为巨鹿县退役军人事务局，施工单位为曲阳县中蓝建筑工程有限公司，该单位位于河北省保定市曲阳县路庄子乡安羊村村西。

（二）项目基本情况

该项目地点位于定魏县南侧，巨鹿县看守所西邻。整修项目：陵园内新迁建烈士墓96座并配花岗岩卧碑（撰刻烈士资料）、新建蓄水池1座并配水泵1台、修缮仿古亭3座、新铺设花岗岩地面265.3平米、7厘米厚花岗岩路缘石213.39米，翻新王虎寨镇寻虎村烈士纪念碑1座，在各村原址新立黑色花岗岩烈士墓碑68座，栽植塔桧24棵，在纪念馆安装立式空调2台。工程完工后将全面提升我县烈士纪念设施管护水平。该项资金105.4万。

二、项目实施情况

目前专项资金到达105.4万，2022年支出91.945845万元。工程总额为96.7851万元，目前项目已完工，根据合同约定，支付95%的工程款91.945845万元。另外按照合同约定，扣留工程全款的5%（4.839255万元）作为工程质量保证金。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的 为积极响应烈士褒扬纪念条例，完善烈士纪念设施管护保障制度，推动烈士纪念设施管护水平提高。

（二）评价指标 数量指标：新建烈士墓碑数（个）=164个；质量指标：建设质量达标率（%）≥95%；时效指标：建设资金支出时间，12月底之前支出；成本指标：建设投入成本(万元)≥96.7851万元；服务对象满意度≥95%。

（三）评价依据 设定的指标是否实现，与年初预定目标的偏离情况。

（四）评价的主要方法及等级设定 实地考察项目进度情况。

四、绩效评价指标体系及得分情况

97分。

巨鹿县县级以下英雄烈士纪念设施整修工程

项目财政重点绩效评价指标表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（30分） | 项目立项情况 | 是否符合市政府经济和社会总体发展规划 | 8 | 有市政府相关政策、规划、任务等文件得*分；无不得分。 | 8 |
|  |  | 项目活动与职责 相关性 | 8 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得*分；否则不得分。 | 8 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标 合理性 | 8 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣*分,扣完为止。 | 6 |
|  |  | 自评报告情况 | 6 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”管理（30分） | 资金管理 | 预算调整率 | 6 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣*分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 会计核算规范性 | 6 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。 | 6 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 6 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 管理制度健全性 | 6 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣*分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”产出（30分） | 数量指标 | 新建烈士墓碑数（个） | 10 | 164个 | 9 |
|  | 质量指标 | 建设质量达标率（%） | 10 | ≥95% | 10 |
|  | 时效指标 | 建设资金支出时间 | 10 | 按照进度拨付 | 10 |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥95% | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 97 |