附件2

**巨鹿县观寨镇人民政府**

**2019年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金绩效评价自评报告**

**一、项目概况**

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景。观寨镇辖区人口40000余人，为进一步提高村容村貌，推动美丽乡村建设，改善居民环境，提高村民生活幸福指数，实现巨鹿县观寨镇的可持续发展，决定在大马房、马旺营等14个村进行便道硬化、游园建设。

2.资金用途及目的。该资金用于大马房、马旺营等14个村进行便道硬化、游园建设。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：该项目涉及大马房、马旺营等14个村，按照奖补85%的比率，本次需资金78.187万元，资金来源为县财政资金，12月底前已全部支出。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：该项目资金用于大马房、马旺营等14个村进行便道硬化、游园建设。

3. 项目资金管理情况：严格执行财务制度。

4.项目资金支出及拨付合规性情况：项目资金严格按照财政资金授权支付管理的规定，依法依规拨付给各村委会。

**二、项目绩效目标和指标设定情况**

（一）项目总目标、年度目标设定情况：提高村容村貌，推动美丽乡村建设，改善居民环境，提高村民生活幸福指数。

(二)项目绩效指标设定情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | | |
| **符号** | **值** | **单位 （文字描述）** |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 便道硬化、游园建设涉及到的村数 | = | 14.00 | 个 |
| 质量指标 | 实际支出资金占计划支出资金的比率 | >= | 90.00 | % |
| 时效指标 | 当年完成该笔项目资金支出的时间 | 文字 描述 |  | 12月底前 |
| 成本指标 | 财政对该项目资金的投入成本 | = | 781870.00 | 元 |
| **效益**  **指标** | 可持续影响指标 | 村民生活生产环境改善情况 | 文字 描述 |  | 村民的生产生活环境明显改善 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 对该项目满意的人数占调查总人数比例 | >= | 90.00 | % |

**三、项目实施绩效管理情况及取得成绩。**

（一）项目资金落实使用情况。该项目内容：该资金全部用于大马房、马旺营等14个村进行便道硬化、游园建设。

（二）项目资金支出及拨付合规性情况。项目资金严格按照财政资金授权支付管理的规定，依法依规进行拨付。

（三）绩效指标情况分析

1.产出指标情况分析

（1）成本指标：财政对该项目的资金投入成本78.187万元，全部拨付到位，完成情况符合成本指标设定要求。

（2）数量指标：该项目共涉及大马房、马旺营等14个村，并全部完工，完成情况符合成本指标设定要求。

（3）时效指标：全部资金拨付具体完成时间均在2021年12月底之前，符合时效指标的设定要求。

（4）质量指标：实际支出资金占计划支出资金的比率为100%，完成情况符合质量指标设定要求。

2.效益指标情况分析

该笔资金投入使用后，提高了村容村貌，改善了居民环境，提高了村民生活幸福指数，完成情况符合成本指标设定要求。

3.满意度指标分析

满意度指标：对该项目资金拨付满意的人数占调查总人数的比率达到了90%，有待进一步提高。

1. **项目绩效自评情况及评价结果**
2. 评价组织完成情况。该项目实施中，我镇组织主管人员和相关部门，对项目实施和管理进行了管控，并进行了自评，确保项目资金充分发挥社会效益。

（二）绩效评价结果。该项目总体评价为优秀，完成较好。

**五、工作改进建设。**

观寨镇便道硬化、游园建设项目进一步提高了村容村貌，推动了美丽乡村建设，改善了居民环境，提高了村民生活幸福指数，实现巨鹿县观寨镇的可持续发展。