2022 年堤村乡革命老区道路升级改造项目

实施情况公示

现将我单位实施的“2022 年堤村乡革命老区道路升级改造项目

项目实施情况予以公告，公示期为10天（ 2022 年 9 月 10 日至  2022年 9月 20日）。如对项目有异议，请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满，如无异议，公示内容即按程序上报完成。

投诉监督单位名称：巨鹿县堤村乡人民政府

地址：巨鹿县堤村乡堤村集村北

投诉电话：0319-3798388

附件：1、2022 年堤村乡革命老区道路升级改造项目实施情况公示表

- 绩效完成情况表

巨鹿县堤村乡人民政府（盖章）

2022年9月 10日

| 绩效目标完成表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年堤村乡革命老区道路升级改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 李灵爽13933733916 |  |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 堤村乡政府 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 311 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 311 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：提升村村基础设施建设水平 目标2：提升项目村群众幸福指数 目标3： |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村内街道、翻新路面硬化、便道铺装 |  |  | 19967.07平方米 |
|  |  | 质量质标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | ≥100% |
|  |  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 村内街道、便道硬化率 |  |  | ≥100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口数 |  |  | 3237人 |
|  |  |  | 受益人口满意度 |  |  | ≥100% |

| 2022 年堤村乡革命老区道路升级改造项目实施情况公示表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 实施方案主要建设内容 | 原投 资额 | 实际建设内容 | 实际 投资额 | 预期效果 | 实际效果 | 项目实施单 位及负责人 |
| 1 | 2021堤村乡堤村乡革命老区道路升级改造项目 | - 拆除原路面4873.2平方米，道路硬化5511平方米，胡同硬化9352.49 平方米，便道 9222.87 平方米。 | 311万 | - 拆除原路面4873.2平方米，道路硬化5511平方米，胡同硬化5360 平方米，便道 4222.87平方米。 | 311万 | 预期能够给村村及周边村群众的长久使用提供一个有力的保障。方便群众日常生活出行，改善村居环境。 提升项目村群众幸福指数，受益户数1010户，受益人口3237人。 | 预期能够给村村及周边村群众的长久使用提供一个有力的保障。方便群众日常生活出行，改善村居环境。 提升项目村群众幸福指数，受益户数1010户，受益人口3237人。 | 巨鹿县堤村乡政府 李灵爽 |