2023年度巨鹿县交通运输局整体绩效

自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局成立了绩效自评小组。按照自评工作要求，认真收集整理资料并梳理汇总，对比年初设定的绩效目标，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，采取自我打分评价等程序进行了部门整体绩效评价，我局整体综合评分达97分，并根据评价结果，分析绩效存在的问题及原因，提出改进措施。

在日常财务管理中为了保障项目资金安全、规范运行，我局依据预算法、会计法等法规文件，先后建立了健全了相关规章制度，严格各项审批制度，全面履行监管责任，提升交通运输行业管理水平。根据项目开展情况，一是定期召开项目调度会，对项目中遇到的问题及时解决，确保项目工程顺利开展，确保达到预期目标。二是不定期向业务科室通报预算执行进度情况，督促相关项目负责人及时开展项目，加快资金支出，保障各项目严格按照年初绩效指标设定来执行项目开展。

巨鹿县交通运输局2023年预算收入支出年初预算3387.29万元，预算调整数为10841.81万元，执行金额为10336.57万元。

二、绩效目标实现情况

2023年我局在县委、县政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实省市县委决策部署，以“四型机关建设”和“项目建设提升年”活动为契机，进一步树牢“经济发展、交通先行”理念，奋发进取、真抓实干，奋力开创我县交通运输事业高质量发展新局面。

- （一）、坚守基础设施建设之责，以高质量投资助力高质量发展

- 一是县道巨广线（巨鹿段）建设工程，项目于2022年3月动工，目前已全线通车，正在进行交竣工验收准备工作。二是巨鹿县一行大道综合提升改造工程，该工程是县委、县政府确定的重点民生工程项目，该项目于2023年2月25日进场施工，目前，全线两侧边沟沟底清理完成13公里；完成浆砌片石边坡基础开挖8570米；完成浆砌片石护坡砌筑8570米；完成一字墙砌筑871米；改路圆管涵完成46道；改路路口混凝土路面恢复47道，完成植草砖铺装32000㎡；完成绿化土方两处（每处约50亩）共填筑土方48890立方米；已埋设排水管道1993米，占比83%。三是2000人以上建制村通双车道工程，路线全长12.6km，截至2023年底已完成主体8.2km，占比71.3%。四是农村公路“路田分家”工程。项目主要对老漳河－滏东排河流域相邻的神无线（长15.575公里）明确路界、整修路面、疏通道路两侧边沟、修复路肩、绿化养护及重新划定标线等，目前该工程已全部完工。五是巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程（省市民生实事），涉及巨鹿镇、观寨镇、小吕寨镇、张王疃乡、西郭城镇、阎疃镇等6个乡镇 ，共计10条公路改建项目以上农村公路建设工程，同时完成孙河镇危桥1座，村道安防工程3公里。目前，该工程主体已完工。六是巨鹿县村道郭田线—东郭城建设工程，项目路线全长0.42公里，目前已完工，正在进行交竣工验收准备工作。七是完成国省干线公路南郝线官亭至隆尧界养护大中修工程，该项目总长7.5公里，路面宽度10.4米，本次施工投入644万元在原有路面基础上加铺4cmESMA沥青混凝土；完成邢德线小吕寨街和陈庄至南宫界养护大中修工程，该项目总里程12公里，路面宽度11.4米，项目投资900万元对该路原有路面进行了挖补，部分路段铣刨罩面，有效地保证了行车安全。八是实施国省干线公路排水整治工程，投资460万元完成南郝线团城街两侧共3.4公里和国道通武线后辛庄村西至周于庄路口段共4.997公里的排水整治工程。该项目解决了多年来团城街雨季严重积水情况，解决了魏庄、辛庄路段雨天路面积水、雨后边沟雨水滞留现象，有效保证了广大人民的出行环境。九是配合市局做好邢衡高速邢台段增设滏阳互通及连接线工程相关属地工作。

- （二）、推进交邮融合发展，加快邮政快递服务向农村延伸步伐

- 为进一步打通“快递进村”最后1公里，我局紧盯年初任务目标不放松，围绕农村客运站、村邮站、供销网点等点位，积极构建寄递加电商、寄递加商超、寄递加乡土等新概念三级物流体系，并于2月28日在阎疃镇举行了“交邮镇级物流体系建设示范项目”奠基仪式。通过公交带快递进村，整合了公交线路和邮路资源，降低了运行成本。同时，也调动了三通一达、极兔等快递企业进村积极性，陆续与城乡公交经营者（长安公交）合作，让农村物流发展更有温度、让农民幸福生活更有质感。

（三）、走深走实平安之路，不遗余力推动交通运输事业和谐稳定、安全发展

我局牢固树立“生命至上，安全第一”的理念，始终把安全生产作为工作重中之重，紧绷安全生产这根弦，重点抓好道路运输、工程建设、铁路沿线环境等行业领域和春运、“五一”、汛期等特殊时段，以及雨雪冰冻大风等极端恶劣天气的安全监管、应急保障、预警防范等安全生产工作，深刻汲取沧州“3.27”、北京长峰医院重大火灾事故和银川“6.21”事故教训，通过健全安全生产责任体系、防控重点行业安全风险、强化监管消除事故隐患等多种有效措施，坚决遏制安全生产事故发生。

（四）、打造一流营商环境，推动交通运输发展更有吸引力、更具竞争力

为进一步深化“放管服”改革，助力优化营商环境，有序推进政务服务智能化、信息化建设。通过多种渠道加强道路运输电子证照的宣传推广，不断提升企业和群众的办事便利度。

（五）、树立争抢意识，加大跑办力度，全力争取上级交通项目专项资金支持

今年以来，我局主动担当，加大争跑力度，积极与省厅、市局等上级部门和相关职能部门联系沟通，全力争取项目资金。截至目前，共争取资金3732万元，主要用于农村公路建设、农村公路养护、农村客运、城市公共交通、大货车超限超载治理等领域，为交通运输事业全方位发展发挥了重要作用。

（六）、扎实开展扬尘综合治理，强化精细养护，推动路域环境工作再上新水平

- 1、干线公路扬尘综合治理方面：一是加大扬尘督导和自查力度。二是加大国省干线公路扬尘治理管控力度。根据县大气办指令和天气变化情况，全面加强国省干线公路道路湿扫、洒水作业。三是建立问题整改台账。对发现的问题逐个建立台账进行整改，并进行台账问题回头看，确保问题整改到位且不反弹。

- 2、路域环境整治方面：加大国省干线公路及农村公路精细化养护力度，完成国省干线公路路面清扫86.718公里，整修标准化路基、边坡边沟466.6公里等工作，进一步优化了我县公路路域环境，营造了畅通、安全、整洁、美观的交通运输环境。

（七）、坚持党建引领，筑牢“四型机关”之魂，夯实“交通强县”之基本

- 为扎实推进“四型机关”建设活动走深走实，我局召开专题会议，对“四型机关”建设活动进行安排部署。在活动中坚持党建引领，大力实施“党建+”工程，扎实开展专题教育培训、举办读书班、优化营商环境、走访助企大调研、岗位大练兵、丰富“卡友微驿站”品牌建设等一系列活动，激励全系统干部职工自觉提高政治站位，提士气、鼓干劲，不断提升交通队伍整体素养、能力作风和工作质效，推动交通运输工作高质量发展。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比年初的绩效目标设定，就质量情况总体来说，效目标设定较为清晰准确，绩效指标设定全面完整、科学合理，绩效标恰当适宜、易于评价。总体目标是保障交通系统各部门的正常运转，交通建设项目顺利开展，完成县委、县政府及上级部门下达的各项工作任务。

2023年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：一是我单位预算调整率较大，主要原因是受近几年疫情等方面影响，我县财政财力有限，年初上报预算批复较少，以及在预算执行过程中一些无法预计的工作开展和县政府及上级临时交办的工作任务等不确定因素，造成调整预算较大。二是预算绩效管理工作开展涉及面广，专业性强，目前我局绩效管理人员主要为部门业务人员，专业能力方面有一定不足。自评价人员通常站在本单位职能的角度对工作进行评价，不能总体统筹考虑绩效情况，存在部分绩效评价难以量化，主观判断的自由裁量空间较大，影响了绩效管理的科学性和规范性。

四、整改措施及结果应用

一是加强预算分析，创新思路，拓宽视角，切实提高财务管理与决策的科学化精细化水平。立足部门实际情况，分析预算实现的可能性和难度，做到程序规范、方法科学、内容完整、数据准确，保证预算与目标的一致性。严禁随意增加或减少预算，当预算根据实际情况调整时，严格按照预算相关程序进行调整审批。二是加强相关人员绩效管理的学习，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求等内容，增强人员综合素质和业务能力。提高绩效目标设定的科学性和业务人员分析、量化绩效指标的能力，提高预算编制严谨性、可控性及绩效管理质量，充分反映并发挥绩效目标设定的作用，让项目开展和绩效目标设定相互促进。三是多渠道积极筹措资金，取得各级财政的资金支持，协调相关部门落实加快交通发展各项政策措施。

我局将以评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，促进部门从整体上提升预算资金管理工作水平，强化部门支出责任，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。确保部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，更好的服务社会、群众，使其变得更有效益和效率。

2024年4月25日