巨鹿县2000人以上建制村通双车道建设工程

绩效自评报告

- 一、项目概况

该项目为巨鹿县提升农村公路建设水平的基础设施工程，项目涉及王虎寨镇、阎障镇、堤村乡、张王瞳乡等 4 个乡镇，杨官线-南原庄、赵庄-东旧城、塔堤村-甜水张庄、大孟庄西-梁庄，共计4条路线。全段采用双向两车道三级公路标准，项目路基宽度为8.0m，路面宽度为6.5m，土路肩宽度为0.75m，设计速度30km/h，荷载等级为公路-Ⅱ级。

项目信息统计表

| 名称 | 类型 | 建设里程（km） | 主要内容 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县2000人以上建制村通双车道建设工程 | EPC | 11.216 | 旧路挖除、路床掺水泥处理、石灰土基层、水稳、沥青砼面层及交安设施等 | 2939.19 |  |

- 二、财务管理情况

巨鹿县2000人以上建制村通双车道建设工程，截止目前已支付800万元，其中2023年支付300万元，拨付比例100%。

- 三、绩效评价工作情况

- （一）评价目的

- 通过项目的建设，进一步优化我县的路网结构，改善我县农村出行环境和人居环境，提升公共服务能力，为建设“邢东强县、美丽古郡，幸福巨鹿”做出应有贡献。

- 评价指标

根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置4个一级指标(产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率）；8个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标、预算执行率）；根据项目实施具体情况，共设置9个三级指标。本项目绩效评价以100分计，产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率四个一级指标分别权重为：50%，30%，10%，10%。

- 评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国会计法》；

3.《中华人民共和国政府采购法》；

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预[2020]〕10号）；

5.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号）；

6.《河北省省对下转移支付资金绩效管理办法》（冀财绩[2019]5号）;

7.《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩[2019]10号）

8.项目其他相关依据。

- （四）评价的主要方法及等级设定

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预（2020〕10号），单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。评价结果根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，具体如下：

| 项目 | 达成年度指标 | 部分达成年度指标 并具有一定效果 | 未达成 年度指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥80分 | ≥60分，＜80分 | ＜60分 |

- 四、绩效评价指标体系及得分情况

（一）产出指标

1.数量指标：巨鹿县2000人以上建制村通双车道建设工程正在建设，目前已完成，自评得分0分。

2.质量指标：按照建设进程，分项进行检测均达到合格，自评得分12.5分。

3.时效指标：资金支付按照合同约定、工程进度结合财政批复资金支付，自评得分12.5分。

4.成本指标：项目未超概算，自评得分12.5分。

（二）效益指标

1.经济效益指标：项目建设完成后拉动了地区经济发展；公路建成运营后创造价值，方便了公路沿线乡镇与外界的交流，自评得分15分。

2.社会效益指标：达到设计标准，通行状况基本改善，方便了群众安全、便捷出行，自评得分15分。

（三）满意度指标：为了准确了解群众对公路交通基础设施满意度情况，面向政府部门人员、周边群众、司乘人员等群众进行满意度调查，综合评价非常满意，自评得分10分。

（四）预算执行率：资金支付率均达到100%，自评得分10分。

综合上述资金规划符合有关政策，工作目标明确，绩效指标设定合理、可衡量，评价得分：100分，评价级别：达成年度指标。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

1、目前我局绩效管理正处在起步阶段，绩效管理专业的人员相对较少，缺乏相关绩效管理经验，预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等管理模式还在探索之中。

2、施工进度缓慢，一是受去年降水影响，部分路段无法正常施工，二是我省毁苗割青政策，部分项目需待到农作物成熟收获后方能实施。三是张王疃乡涉及占地清障等方面原因导致进度缓慢。

下一步我局将加强业务学习、培训,提升人员综合业务能力，进一步加强理论研究,对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究,形成理论和实践互为促进的良好局面。进一步抓好项目督查落实，及时发现和协调解决项目前期工作中存在的艰难和问题，确保项目早日完工。

2024年4月17日