2021年巨鹿县翻浆路工程-村道

绩效自评报告

- 一、项目概况

- 2021年巨鹿县翻浆路工程-村道，涉及16个村，13条道路，全长18.3公里。建设方案为：挖除旧路结构，将土基按规范要求处理后，加铺15cm石灰稳定土基层+18cm水泥砼面层的水泥路面结构层，结构厚度为33cm，路面宽度为5m。

- 项目实施情况

- 项目具体实施情况

- 13条道路具体为：CJ07130529-北仁庄、S327130529-左石鹿、南郝线-段升营、陈庄-张村、大官庄-后辛庄、杨官线-大屯头二、神堂坡-S327130529、贾庄-午时村、琉璃寺-辛集、X252-辛集、CH29-开发路、辛集-杨官线、甜水张庄-甜水张庄北。

- 财务管理情况

- 2021年巨鹿县翻浆路工程-村道截止目前已支付800万元，其中2023年支付100万元，为2023年第一批新增政府债券资金100万元（冀财债【2023】7号），资金拨付比例100%。

- 三、绩效评价工作情况

- （一）评价目的

- 通过完成项目的建设，进一步优化我县的路域环境，改善我县农村出行环境和人居环境，提升公共服务能力，为创建全国“四好农村路”做出应有贡献。

- 评价指标

根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置4个一级指标(产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率）；8个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标、预算执行率）；根据项目实施具体情况，共设置9个三级指标。本项目绩效评价以100分计，产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率四个一级指标分别权重为：50%，30%，10%，10%。

- 评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国会计法》；

3.《中华人民共和国政府采购法》；

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预[2020]〕10号）；

5.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号）；

6.《河北省省对下转移支付资金绩效管理办法》（冀财绩[2019]5号）;

7.《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩[2019]10号）

8.项目其他相关依据。

- （四）评价的主要方法及等级设定

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预（2020〕10号），单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。评价结果根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，具体如下：

| 项目 | 达成年度指标 | 部分达成年度指标 并具有一定效果 | 未达成 年度指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥80分 | ≥60分，＜80分 | ＜60分 |

- 四、绩效评价指标体系及得分情况

（一）产出指标

1.数量指标：2021年巨鹿县翻浆路工程-村道按照预期数量指标完成建设任务；资金按时完成支付，自评得分20分。

2.质量指标：按照建设进程，分项进行检测均达到合格，自评得分10分。

3.时效指标：按照工期计划完成项目建设，自评得分8分。

4.成本指标：项目未超概算，自评得分10分。

（二）效益指标

1.经济效益指标：项目建设完成后拉动了地区经济发展；公路建成运营后创造价值，方便了公路沿线乡镇与外界的交流，自评得分15分。

2.社会效益指标：达到设计标准，通行状况基本改善，方便了群众安全、便捷出行，自评得分15分。

（三）满意度指标：为了准确了解群众对公路交通基础设施满意度情况，面向政府部门人员、周边群众、司乘人员等群众进行满意度调查，综合评价非常满意，自评得分10分。

（四）预算执行率：资金支付率均达到100%，自评得分10分。

综合上述资金规划符合有关政策，工作目标明确，绩效指标设定合理、可衡量，评价得分：98分，评价级别：达成年度指标。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

目前我局绩效管理正处在起步阶段，绩效管理专业的人员相对较少，缺乏相关绩效管理经验，预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等管理模式还在探索之中。

下一步我局将加强业务学习、培训,提升人员综合业务能力，进一步加强理论研究,对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究,形成理论和实践互为促进的良好局面。

2024年4月17日