| 巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程 重点绩效自评报告 项 目 名 称： 巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程 项目实施单位： 巨鹿县交通运输局 项目总金额： 3931.93万元 评 价 年 度： 2023年度 - 一、项目概况 - （一）项目单位基本情况 - 巨鹿县交通运输局，负责人：王会忠，统一社会信用代码11130529000221583K，机构性质：机关，机构地址：河北省邢台市巨鹿县黄巾大道北侧。 - （二）项目基本情况 - 巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程，项目涉及翻新改造农村公路10条，全长22.1公里；拆除并新建桥梁1座，桥长20米，宽8米；道路两侧安装护栏，设置交通标志、标线等，路线全长3公里。该项目于2023年5月开工建设，现已完工。施工图预算建安费3931.93万元，已支付2878万元。 - 二、项目实施情况 # （一）、资金投入情况 - 巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程截止目前已支付2878万元，其中2023年支付705万元，具体为： - 农村公路建设改造资金573万元（冀财建[2021]196号）； - 中央车购税65万元（冀财建[2023]202号）； - 中央车购税67万元（冀财建[2023]84号），资金拨付比例100%。 - 、资金管理情况 在资金使用中严格按照相关资金管理办法、制度执行，符合上级补助资金管理办法的有关规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。 在预算管理上我局绩效监控主要采取部门自行监控和财政重点监控两种方式。相关业务部门对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程。根据财政局每月预算执行情况的通知，及时反馈到相关业务部门，对预算执行进度较慢的项目进行重点提示，加快项目开展，完成资金拨付和项目绩效目标执行。各业务部门加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。 - 三、绩效评价工作情况 - （一）评价目的 - 绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程绩效，结合项目特点，制定项目绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析该项目支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。 - （二）评价指标 - 根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重(分值）。本项目评价指标拟设置5个一级指标(项目设置、项目管理、项目产出、项目效益、项目效果）；11个二级指标（项目立项、绩效自评情况、资金管理、项目管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度)；根据项目实施具体情况，共设置16个三级指标。本项目绩效评价以100分计，项目设置、项目管理、项目产出、项目效益、项目效果5个一级指标分别权重为：20%，20%，20%，20%，20%。（1）共性指标是对项目设置、项目管理进行评价，包括项目立项、绩效自评情况、资金管理、项目管理4个二级指标，分值分别为10分、10分、12分、8分，共40分；设置三级指标9个。充分反映实施部门项目立项、绩效自评情况、预算调整、资金管理等情况。 - (2)个性指标是对项目产出、项目效益、项目效果情况进行评价，共设置产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益、经济效益、满意度7个二级指标，分别占5分、5分、5分、5分、10分、10分、20分，共60分；设置三级指标7个，能够充分地反映出工作活动产出数量、质量、成本、时效、社会效益、经济效益及群众满意度情况。 - （三）评价依据 - 1.《中华人民共和国预算法》； - 2.《中华人民共和国会计法》； - 3.《中华人民共和国政府采购法》； - 4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预（2020）10号）； - 5.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号）； - 6.《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发（2018）54号）； - 7.《中共邢台市委、市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发（2019）17号）； - 8.《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》(邢市财预（2019）76号）； - 9.项目其他相关依据。 - （四）评价的主要方法及等级设定 - 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预（2020）10号），财政和部门评价的方法主要包括比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为A、B、C、D四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下： 项目; A; B; C; D. 分值; ≧90分; ≥80分，＜90分; ≥60分，＜80分; <60分. - 四、绩效评价指标体系及得分情况 重点绩效自评指标表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（20分） | 项目立项情况 | 是否符合县政府经济和社会总体发展规划 | 5 | 有县政府相关政策、规划、任务等文件得5分；无不得分。 | 5 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 5 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。 | 5 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣0.2分,扣完为止。 | 5 |
|  |  | 自评报告情况 | 5 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”管理（20分） | 资金管理 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣0.1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 会计核算规范性 | 4 | 会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 4 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 管理制度健全性 | 4 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣0.2分，扣完为止。 | 4 |
| “工作活动”产出（20分） | 数量指标 | 公路建设工程量（千米） | 5 | 建设公路公里数按照合同、可研批复、实施方案等里程要求数量完成，得该项的满分；未完全完成且无依据的不得分；未完全完成的，酌情扣1-2分。 | 5 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格 | 5 | 工程项目验收报告具体完整，符合标准要求，验收合格率达100%的得满分，验收报告内容不够具体完整或未按照标准验收的，发现1项扣减1分，验收合格率每降低5%扣减1分，不足5%按5%计算，本项得分扣完为止。 | 5 |
|  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 5 | 工程完工按照合同约定时间完成，存在延时的，每延迟1天扣减1分，本项得分扣完为止。 | 5 |
|  | 成本指标 | 项目投资完成情况 | 5 | 衡量实际成本支出较预算下降节约的比例，超过预算成本的，该项不得分。未超出的，得满分。 | 5 |
| “工作活动”效益（20分） | 经济效益指标 | 促进区域经济发展，提高当地人民物质生活水平 | 10 | 项目通车运营极大改善地区投资环境，促进沿线产业发展。起到带动作用的，得满分；一定程度带动的扣2分；未带动不得分。 | 10 |
|  | 社会效益指标 | 改善农村交通环境，方便周边村民出行、方便货物运输 | 10 | 项目建设实施提升当地基础设施建设水平，改善区域交通基础设施条件，路域环境得到提升，为群众出行、生产、生活带来便利。达到预期目标得满分，未达到的根据具体程度酌情扣2-3分。 | 10 |
| “工作活动”效果（20分） | 满意度 | 受益人群满意度 | 20 | 通过对群众发放调查问卷，了解对公路建设项目的接受、认可程度，根据群众满意度综合评分。满意度为95%以上的，得该项分值的满分；每下降5%扣1分，低于70%，该项不得分。 | 20 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |

- 综合上述资金规划符合有关政策，工作目标明确，绩效指标设定合理、可衡量，评价得分：100分，评价结果分为A等级。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

- （一）自评过程中存在的问题

- 自评标准不够明确：部分项目在自评时缺乏具体的评价标准，导致评价过程主观性较强，难以确保评价的公正性和准确性。

目前我局绩效管理人员主要为部门业务人员，专业能力方面有一定不足。自评价人员通常站在本单位职能的角度对工作进行评价，不能总体统筹考虑绩效情况，存在部分绩效评价难以量化，主观判断的自由裁量空间较大，影响了绩效管理的科学性和规范性。

- （二）改进建议：

- 加强相关人员绩效管理的学习，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求等内容，增强人员综合素质和业务能力。提高绩效目标设定的科学性和业务人员分析、量化绩效指标的能力，提高预算编制严谨性、可控性及绩效管理质量，充分反映并发挥绩效目标设定的作用，让项目开展和绩效目标设定相互促进。

- 下一步，我们将继续努力，不断完善重点项目绩效自评工作，为项目的发展和进步作出更大的贡献。

2024年4月28日